广西工程建设项目审批制度改革取消、下放、合并、转变管理方式、调整审批时序事项清单

| 办理阶段 | 序号 | 事项名称 | 审批部门 | 改革方式 | 具体措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、取消事项 |  |  |  |  |  |
| 立项用地规划许可阶段 | 1 | 建设项目水资源论证报告书审批 | 水利部门 | 取消 | 取消审批后，按照放管结合、放管并重要求，建立健全事中事后监管措施，全面推行“双随机一公开”监管方式，对重点项目实行重点抽查监管。 |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 施工许可阶段 | 2 | 施工合同备案 | 住房城乡建设部门 | 取消 |  |
|  | 3 | 监理合同备案 | 住房城乡建设部门 | 取消 |  |
| 竣工验收阶段 | 4 | 生产建设项目水土保持设施竣工验收审批 | 水利部门 | 取消 |  |
|  | 5 | 建设项目环境保护设施竣工验收 | 生态环境部门 | 取消 |  |
| 二、下放事项 |  |  |  |  |  |
| 立项用地规划许可阶段 | 1 | 危险化学品建设项目的安全条件审查 | 应急管理部门 | 下放 | 审批事项下放后，一是加强对市、县（区）指导培训， 指导市县（区）部门制定具体承接办法和措施，提高承接能力。二是厘清审批权限，明确分级审批的标准和范围，健全相应工作机制，加强审批衔接，提高办事效率。 |
| 工程建设许可阶段 | 2 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 应急管理部门 | 下放 |  |
|  | 3 | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查 |  | 下放 |  |
|  | 4 | 生产、储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 |  | 下放 |  |
|  | 5 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 |  | 下放 |  |
| 施工许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |
| 三、合并事项 |  |  |  |  |  |
| 立项用地规划许可阶段 | 1 | 建设项目选址意见书核发 | 自然资源部门 | 合并 | 审批事项合并后，一是要制定事项合并办理的具体办法，明 确事项合并后的办理流程、办理时限、内部运行机制等。二 是按照行政许可标准化办理要求，调整完善合并后行政许可标准化要素，编制和公布办事指南、审查细则，推进审批服 务公开透明高效运行。三是要做好网上审批项目的动态调整和流程再造，推动网审“提速”。 |
|  | 2 | 建设项目用地预审 |  |  |  |
|  | 3 | 勘察、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审核 | 林业部门 | 合并为“建设项目使用林地及在林业部 门管理的自然保护 区审批（核）” |  |
|  | 4 | 因矿藏开采和工程建设征收、征用、使用70公顷及其以下草原审核 |  |  |  |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 施工许可阶段 | 5 | 建筑工程施工许可证核发 | 住房城乡建设部门或行政审批部门 | 同步办理 |  |
|  | 6 | 办理质量安全监督手续 |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |
| 四、转变管理方式事项 |  |  |  |  |  |
| 立项用地规划许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 工程建设许可阶段 | 1 | 建设工程项目绿地率指标审核 | 市政管理部门 | 调整为内部协作 |  |
| 施工许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |
| 五、调整审批时序事项 |  |  |  |  |  |
| 立项用地规划许可阶段 | 1 | 地震安全性评价 | 地震部门 | 调整审批（服务）时 序 | 在项目开工前前完成。调整审批时序后，完善行政许可标准 化要素，推进审批服务公开透明高效运行。建立健全事中事 后监管措施，全面推行“双随机一公幵”监管。 |
|  | 2 | 建设项目环境影响评价审批 | 生态环境部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 3 | 节能审查 | 发展改革部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 4 | 洪水影响评价审批 | 水利部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 5 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 水利部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 6 | 建设工程文物保护和考古许可 | 文化和旅游部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 7 | 用水报装 | 水务部门 | 调整审批（服务）时 序 | 在开工前办理，工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收 后直接办理接入事宜。调整审批时序后，完善行政许可标准 化要素，推进审批服务公开透明高效运行。建立健全事中事 后监管措施，全面推行“双随机一公开”监管。 |
|  | 8 | 排水报装 | 住房城乡建设部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 9 | 用电报装 | 南方电网公司 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 10 | 用气报装 | 燃气部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
|  | 11 | 通信报装 | 通信部门 | 调整审批（服务）时 序 |  |
| 工程建设许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 施工许可阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  |  |  |

广西壮族自治区工程建设项目审批制度改革领导小组办公室     2019年10月10日印发